|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **муниципального образования** **городского округа «Сыктывкар»**  |  | **«Сыктывкар» кар кытшЛÖн муниципальнÖЙ ЮКÖНСА****АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ТШÖКТÖМ**

от 22.01.2015 № 9-р г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан» на 2015 год и

плановый период 2016 – 2017 годов

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 №12/4973:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяиновой Н.С.

Глава администрации И.А. Поздеев

|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар»от 22.01.2015 № 9-р**План реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Сроки реализации основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Контрольные события | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| наименование контрольного события | Ответственный исполнитель контрольного события | дата контрольного события | наименование контрольного события | Ответственный исполнитель контрольного события | дата контрольного события | наименование контрольного события | Ответственный исполнитель контрольного события | дата контрольного события | КБК | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | Председатель комитета жилищной политики К.Н.Ващенкова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Х | Х |   | всего | 27273,3 | 27478,4 | 27367,0 |
|   | ФБ | 9248,6 | 9453,7 | 9342,3 |
|   | РБ | 18024,7 | 18024,7 | 18024,7 |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Председатель комитета жилищной политики К.Н.Ващенкова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Х | Х |   | всего | 27273,3 | 27478,4 | 27367,0 |
|   | ФБ | 9248,6 | 9453,7 | 9342,3 |
|   | РБ | 18024,7 | 18024,7 | 18024,7 |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.1 Консультационно-информационное информирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов;Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение осведомленности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жилыми помещениями (доля осведомленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей МО ГО "Сыктывкар", состоящих на учете для улучшения жилищных условий от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в %) | Контрольное событие 1 Проведение консультирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов;Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 1 Проведение консультирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов;Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 1 Проведение консультирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов;Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.2 Постановка на учет на предоставление жилого помещения граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по постановке на учет на предоставление жилого помещения граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), поставленных на учет для предоставления жилого помещения, чел.) | Контрольное событие 2 Обеспечение постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенов | ежеквартально | Контрольное событие 2 Обеспечение постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенов | ежеквартально | Контрольное событие 2 Обеспечение постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенов | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.3 Приобретение жилых помещений за счет средств субвенций, выделенных в текущем году, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова; Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов; главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова; Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Т.А. Садикова | 01.04.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по приобретению жилых помещений за счет средств субвенций, выделенных в текущем году, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение 44 квартир) | Контрольное событие 3 Подбор, проверка на соответствие жилого помещения условиям, определнным законодательством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова; Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов; главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова | 01.04.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 3 Подбор, проверка на соответствие жилого помещения условиям, определнным законодательством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова; Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов; главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова | 01.04.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 3 Подбор, проверка на соответствие жилого помещения условиям, определнным законодательством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова; Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов; главный специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова | 01.04.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.4 Проведение электронного аукциона на право заключения Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по участию в долевом строительстве жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Контрольное событие 4 Формирование пакета документов для проведения электронного аукциона на право заключения Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 4 Формирование пакета документов для проведения электронного аукциона на право заключения Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 4 Формирование пакета документов для проведения электронного аукциона на право заключения Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.5 Участие в долевом строительстве жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Оформление и регистрация Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии | Контрольное событие 5. Заключение Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителй | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 5. Заключение Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителй | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 5. Заключение Муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителй | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 1.1.6 Заключение договоров социального найма, договоров найма специализированных жилых помещений  | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Заключение не менее 20 договоров социального найма, договоров найма специализированных жилых помещений | Контрольное событие 6. Оформление договоров социального найма и договоров специализированных жилых помещений; подписание договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти, Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 6. Оформление договоров социального найма и договоров специализированных жилых помещений; подписание договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти, Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 6. Оформление договоров социального найма и договоров специализированных жилых помещений; подписание договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти, Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.06.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| **Подпрограмма 2 "Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством"** | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Х | Х |   | всего | 182245,0 | 56716,2 | 52002,0 |
|   | ФБ | 16409,8 | 15979,0 | 15986,1 |
|   | РБ | 34480,3 | 11711,3 | 13853,2 |
|   | МБ | 52653,7 | 5967,8 | 5276,2 |
|   | фонд | 78701,2 | 23058,1 | 16886,5 |
|   | ВИ | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Х | Х |   | всего | 16409,8 | 15979,0 | 15986,1 |
|   | ФБ | 16409,8 | 15979,0 | 15986,1 |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.1.1Консультационно-информационное информирование отдельных категорий граждан по вопросам улучшения жилищных условий | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти; заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение осведомленности отдельных категорий граждан по вопросам улучшения жилищных условий (в % соотношении от общего количества граждан, поставленных на учет для улучшении жилищных условий н конец отчетного года) | Контрольное событие 7. Проведение консультирования отдельных категорий граждан по вопросам улучшения жилищных условий | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти; заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | ежеквартально | Контрольное событие 7. Проведение консультирования отдельных категорий граждан по вопросам улучшения жилищных условий | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти; заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | ежеквартально | Контрольное событие 7. Проведение консультирования отдельных категорий граждан по вопросам улучшения жилищных условий | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти; заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.1.2Проведение переучета отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики И.В. Парфенова; заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечениие проведения переучета отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством | Контрольное событие 8. Обработка предоставленных отжельными категориями граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении илищных условий, пакетов документов для прохождения процедуры переучета  | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 8. Обработка предоставленных отжельными категориями граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении илищных условий, пакетов документов для прохождения процедуры переучета  | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 8. Обработка предоставленных отжельными категориями граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении илищных условий, пакетов документов для прохождения процедуры переучета  | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.1.3Выдача свидетельств о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение организации выдачи свидетельств о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения илищных условий отдельным категориям граждан (доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, от общего числа граждан, состоящих на учете по данной ктегории, (%). | Контрольное событие 9. Подготовка уведомлений о выдаче свидетельств отдельным категориям граждан, согласившимся на получение единовременной денежной выплаты. Вручение свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты отдебным категориям граждан, согласившимся ее получение  | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 9. Подготовка уведомлений о выдаче свидетельств отдельным категориям граждан, согласившимся на получение единовременной денежной выплаты. Вручение свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты отдебным категориям граждан, согласившимся ее получение  | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.06.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 9. Подготовка уведомлений о выдаче свидетельств отдельным категориям граждан, согласившимся на получение единовременной денежной выплаты. Вручение свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты отдебным категориям граждан, согласившимся ее получение  | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.06.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Заведующий сектором по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Н.Н. Игнатов | 01.01.2015 - 31.12.2015 | х | х |   | всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.2.1 Консультационно-информационное информирование молодых семей по вопросам улучшения жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Организация проведения консультационно-инфолрмационного информирования молодых семей по вопросам улучшения жилищных условий ( (в % соотношении от общего количества граждан, поставленных на учет для улучшения жилищных условий по данной категории на конец отчетного года) | Контрольное событие 10. Проведение консультирования молодых семей по вопросам улучшения жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 10. Проведение консультирования молодых семей по вопросам улучшения жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 10. Проведение консультирования молодых семей по вопросам улучшения жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова; директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.2.2 Постановка молодых семей на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по постновке на учет для улучшения жилищных условий молодых семей (количество граждан, поставленных на учет для улучшения жилищных условий, чел.) | Контрольное событие 11. Обеспечение постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | ежеквартально | Контрольное событие 11. Обеспечение постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | ежеквартально | Контрольное событие 11. Обеспечение постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.2.3 Формирование и актуализация списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по формированию и актуализации списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  | Контрольное событие 12. Формирование списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | ежеквартально | Контрольное событие 12. Формирование списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | ежеквартально | Контрольное событие 12. Формирование списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий  | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.2.4 Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р. Шихова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по выдаче свидетельств о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий | Контрольное событие 13. Вручение свидетельств о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, согласившимся на ее получение | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р.Шихова | 01.06.2015 - 31.12.2015 | Контрольное событие 13. Вручение свидетельств о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, согласившимся на ее получение | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р.Шихова | 01.06.2016 - 31.12.2016 | Контрольное событие 13. Вручение свидетельств о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, согласившимся на ее получение | Ведущий специалист сектора по реализации жилищных программ комитета жилищной политики Д.Р.Шихова | 01.06.2017 - 31.12.2017 |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский;Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В.Воронин;Председатель комитета жилищной политики К.Н.Ващенкова | 01.01.2015 - 31.12.2015 | х | х |   | всего | 160835,2 | 40737,2 | 36015,9 |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | 34480,3 | 11711,3 | 13853,2 |
|   | МБ | 47653,7 | 5967,8 | 5276,2 |
|   | фонд | 78701,2 | 23058,1 | 16886,5 |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.3.1Консультационно-информационное информирование граждан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Организация проведения консультационно-информационного информирования граждан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда | Контрольное событие 14. Организация консультационно-информационного информирования граждан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 14. Организация консультационно-информационного информирования граждан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 14. Организация консультационно-информационного информирования граждан по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.3.2Формирование и актуализация списков граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по формированию и актуализации списков граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Контрольное событие 15. Сбор и обработка информации о гражданах, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 15. Сбор и обработка информации о гражданах, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально | Контрольное событие 15. Сбор и обработка информации о гражданах, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской илищный центр" Л.В. Аксенти | ежеквартально |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.3.3Строительство жилых помещений | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Заборский | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Обеспечение мероприятий по строительству жилых помещений для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Контрольное событие 16. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства домов для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | II квартал 2015 года | Контрольное событие 16. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства домов для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | II квартал 2016 года | Контрольное событие 16. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства домов для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | II квартал 2017 года |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Контрольное событие 17 Проведение строительно-монтажных работ по возведению жилых домов, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | IV квартал 2015 года | Контрольное событие 17 Проведение строительно-монтажных работ по возведению жилых домов, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | IV квартал 2016 года | Контрольное событие 17 Проведение строительно-монтажных работ по возведению жилых домов, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | IV квартал 2017 года |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Контрольное событие 18. Сдача жилых домов, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | IV квартал 2015 года | Контрольное событие 18. Сдача жилых домов, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | IV квартал 2016 года | Контрольное событие 18. Сдача жилых домов, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в эксплуатацию | Начальник БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | IV квартал 2017 года |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Мероприятие 2.3.4Заключение договоров социального найма жилого помещения с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда | Председатель Комитета жилищной политики К.Н. Ващенкова | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность | Обеспечение мероприятий по заключению договоров социального найма жилого помещения с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда | Контрольное событие 19Подготовка уведомлений гражданам о необходимости заключения договоров социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность | Контрольное событие 19Подготовка уведомлений гражданам о необходимости заключения договоров социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность | Контрольное событие 19Подготовка уведомлений гражданам о необходимости заключения договоров социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Контрольное событие 20Подписание гражданами договоров социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, согласившимся на данные жилые помещения | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность | Контрольное событие 20Подписание гражданами договоров социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, согласившимся на данные жилые помещения | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность | Контрольное событие 20Подписание гражданами договоров социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, согласившимся на данные жилые помещения | Директор МБУ "Городской жилищный центр" Л.В. Аксенти | по мере принятия жилых помещений, предназначенных для граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность |   | всего | х | х | х |
|   | ФБ | х | х | х |
|   | РБ | х | х | х |
|   | МБ | х | х | х |
|   | ВИ | х | х | х |
| Муниципальная программа (ИТОГО) |   |   | Х | Х |   | всего | 209518,3 | 84194,6 | 79369,0 |
|   | ФБ | 25658,4 | 25432,7 | 25328,4 |
|   | РБ | 52505,0 | 29736,0 | 31877,9 |
|   | МБ | 52653,7 | 5967,8 | 5276,2 |
|   | фонд | 78701,2 | 23058,1 | 16886,5 |
|   | ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |